Jordanów Śląski, dnia 13 maja 2014 r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Wójt Gminy Jordanów Śląski, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 11/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

„UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest                          z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski w roku 2014.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski.

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, przygotowaniem do transportu, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest            z nieruchomości stanowiących budynki gospodarcze, położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski.

- Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych z pokryć dachowych przewidzianych do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 15 Mg (15 ton), tj. ≈ 1 000 m2. Ilość posesji, na których realizowana będzie usługa objęta przedmiotem zamówienia: osiem nieruchomości.

- Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ten może ulec zmianie.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.08.2014 r. Harmonogram należy przedłożyć u Zamawiającego przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem umowy.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac w zakresie usuwania azbestu właściwemu organowi nadzoru budowlanego, odpowiedniemu okręgowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu inspektorowi pracy.

- Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- W trakcie wykonania umowy za przestrzeganie przepisów BHP, a w szczególności za stosowanie zasad bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, odpowiada Wykonawca.

- Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sposób obliczenia ceny:
Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonych Formularzy ofertowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin i miejsce wykonania zlecenia:
Od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.

Kryteria oceny ofert:

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie w 100% cena.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana
w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena wskazana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:

20 maja 2014 r. do godziny 10:00 w Sekretariacie (pokój nr 8) Urzędu Gminy Jordanów Śląski z siedzibą:   ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących  się na terenie Gminy Jordanów Śląski”.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu:

- Oferta powinna zawierać:

  - wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1);

  - parafowany projekt umowy (załącznik nr 2);

  - kopię umowy ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

  - kopię decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, które będą wytwarzane      w wyniku prowadzonej działalności, obejmującą co najmniej obszar, na którym będzie wykonywane zamówienie lub ważną na dzień składania oferty decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów w ramach prowadzonej działalności obejmującą co najmniej obszar, na którym będzie wykonywanie zamówienie lub oświadczenie, że Wykonawca nie zamierza zbierać tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia                 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

  - dokument potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności pozwalającej na transport odpadów niebezpiecznych objętych przedmiotem zamówienia, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), dot. materiałów budowlanych zawierających azbest określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r.       Nr 112 ze zm.) lub potwierdzenie wpisu do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami;

  - wykaz wykonanych usług w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest o wartości co najmniej 10 000 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 3);

  - wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4). Potwierdzeniem posiadania odpowiedniego potencjału technicznego do wykonania zamówienia będzie:

-	dysponowanie pojazdem przystosowanym do załadunku i transportu odpadów zawierających azbest, tj. wyposażonym w urządzenia dźwigowe umożliwiające załadunek przygotowanych odpadów na pojazd, zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

-	dysponowanie urządzeniem umożliwiającym określenie wagi odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie nieruchomości przed ich załadunkiem na środek transportu;

8)	dokument potwierdzający odbycie przez pracowników Wykonawcy, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu oraz osób kierujących takimi pracownikami i pracodawców, szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2.	Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55 55-065 Jordanów Śląski, pod numerami telefonu 71 39 11 586, 71 39 11 584.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uwagi końcowe:

Gmina Jordanów Śląski przystąpi do realizacji zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Jordanów Śląski po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we Wrocławiu, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.

Wójt Gminy Jordanów Śląski

/-/ Henryk Kuriata

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

F O R M U L A R Z   O F E R T Y

..........................................

(miejscowość, data)

.........................................

(pieczęć oferenta)

O F E R T A

dot. Zapytania ofertowego w zakresie wykonania zamówienia o wartości poniżej

30 000 euro

pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących  się na terenie Gminy Jordanów Śląski”

Ja niżej podpisany ...................................................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz Firmy............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres firmy)

Nr telefonu: .......................................................................................................................................................................................

Numer faksu: ..............................................................................................................................................................................

Numer REGON: ..........................................................................................................................................................................

Numer NIP: ...................................................................................................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia zawartego w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Jordanów Śląski”.

1.	Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym.

2.	Oświadczamy(y), że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami udziału w postępowaniu        i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto za 1 tonę: ............................................................................................... zł.

Słownie: ................................................................................................................... zł.

Cena brutto: ............................................................................................................. zł.

Słownie: ................................................................................................................... zł.

VAT: ……………………………………………………………………………… zł.

Słownie: …………………………………………………………………………... zł.

4.	Zobowiązuję(my) się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym   w zapytaniu ofertowym.

5.	Oświadczam(y), że:

1)	posiadam(y) uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

2)	posiadam(y) aktualne zezwolenie na transport odpadów uwzględniające odpady zawierające azbest;

3)	posiadam(y) polisę OC dot. prowadzonej działalności;

4)	dysponuję(my) narzędziami i wyposażeniem zapewniającymi bezpieczne prowadzenie prac w zakresie usuwania wyrobów azbestowych;

5)	dysponuję(my) pracownikami, którzy odbyli szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

6.	Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłatą podatków i składek ZUS oraz nie ciążą na mnie zobowiązania podatkowe, a także nie prowadzi się w stosunku do mnie egzekucji administracyjnych z tytułu należności niepodatkowych.

7.	Akceptuje(my) warunki płatności określone przez Zamawiającego.

8.	Uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

9.	Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.	Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :.............................................................., tel. ....................................................

………………………………dnia ........................

..............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr

z dnia …………………………. 2014 r.

Zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 ze. zm.) oraz zgodnie z § 4 Zarządzenia nr 11/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,

pomiędzy:

1)	Gminą Jordanów Śląski z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 55, 55-065 Jordanów Śląski,

reprezentowaną przez:

Henryka Kuriatę - Wójta Gminy Jordanów Śląski,

przy kontrasygnacie

Zofii Zając - Skarbnika Gminy Jordanów Śląski,

zwanych w treści umowy „Zamawiającym”,

a

2)…………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………………

- ...............................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

1.	Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na demontażu, przygotowaniu transportu, załadunku, transporcie i unieszkodliwianiu około 15 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jordanów Śląski w ramach zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest                   z nieruchomości znajdujących  się na terenie Gminy Jordanów Śląski”.

2.	Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

1)	zapytanie ofertowe;

2)	oferta Wykonawcy;

3)	„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jordanów Śląski”.

3.	Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości     w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 2.

1.	Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy tytułem należytego wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć …………… złotych brutto (………złotych).

2.	Demontaż załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 tony płyt azbestowych wynosi …………złotych netto i …………. złotych brutto.

3.	Wykonawca oświadcza, że gwarantuje stałość ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

4.	Wykonawca oświadcza, że cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy.

5.	Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo za całość należycie wykonanego przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6.	Podstawą do wystawienia faktury VAT będą:

1)	karty przekazania odpadów o kodzie 170605 sporządzone pomiędzy Wykonawcą         a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m. in. ilość odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest w m2 oraz wagowo;

2)	protokoły spisane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po zakończeniu prac na danej nieruchomości, potwierdzające ilość zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z podaniem ich powierzchni i masy. Protokoły muszą zawierać dane właścicieli i ich adresy, z których usunięto wyroby azbestowe;

3)	oświadczenia Wykonawcy dla danej nieruchomości, na której przeprowadzono prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,             z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                            2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania             i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.);

4)	dokumentacja fotograficzna nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest, w postaci zdjęć przed i po wykonaniu prac.

7.	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

8.	Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9.	Wszelkie uprawnienia i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu           i przeniesienia na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3.

1.	Wykonawca w ciągu pięciu dni od podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości objętych przedmiotem umowy.

2.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy          w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

3.	Strony wspólnie ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy wykaz, o którym mowa       w ust. 1 może ulec modyfikacji.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odbioru i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 4.

1.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją

przedmiotu umowy.

2.	Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego

prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.    Nr 71 poz. 649 ze zm.).

3.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

§ 5.

1.	Oprócz przypadków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający może także odstąpić od umowy, jeżeli:

1)	Wykonawca nie podjął się realizacji przedmiotu umowy z własnej winy, w ciągu 3 dni liczonych od daty wezwania go przez Zamawiającego;

2)	Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, w ciągu 3 dni liczonych od daty złożenia pisemnych zastrzeżeń;

3)	Wykonawca zaniechał realizacji umowy bez żadnej uzasadnionej przyczyny, przez okres dłuższy niż 3 dni.

2.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności     i musi zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia.

4.	W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren wykonywania przedmiotu umowy.

5.	Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 6.

1.	W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

2.	Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% brutto umowy.

3.	Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4. 	Należność wynikająca z naliczenia kar umownych zostanie potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

5.	Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

§ 7.

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.	Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać

w drodze negocjacji. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w toku negocjacji w terminie 14 dni, sprawa poddana będzie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

4.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5.	Warunkiem wejścia w życie postanowień niniejszej umowy jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania.

..........................................................................                                             					     ............................................................

(ZAMAWIAJĄCY) 														(WYKONAWCA)

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

.........................................

(pieczęć oferenta)

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie - realizacja minimum 1 usługi w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest o wartości co najmniej 10 000 zł brutto w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Wskazanie podmiotu realizującego zamówienie (pełne dane - nazwa, dane teleadresowe) - wykazać również, jeśli Wykonawca korzysta z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów | Przedmiot wykonanej usługi (nazwa, opis potwierdzający doświadczenie) | Data wykonania usługi lub okres realizacji (dd/mm/rr) | Wartość zamówienia (brutto) | Nazwa Zamawiającego, dla którego wykonano usługę, adres, nr tel. | Nr załączonej „referencji” lub innego dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………………………………			……………………………………………		……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość 							data 				  podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego

WYKAZ SPRZĘTU PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że dysponujemy osobami/będę dysponował potencjałem technicznym wymienionym w tabeli poniżej i będą one przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Charakterystyka (typ/marka/model) | Liczba jednostek | Wiek (lata) | Podstawa do dysponowania sprzętem; własny (w) lub wynajęty (wyn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego oświadczenia załączam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego *

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy